Logboek

Project:

Klas:				Startdatum:

Team:				Teamleden: Hamza Azad Akram

Vul in na elke Stand-Up

| Stand-Up |  | Datum: 8-10-2024 | Sprint nr. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat is klaar sinds vorige Stand-up: Trellobord is afgemaakt door hamza Home page wireframe is af door Azad Userstories heeft akram gemaakt |  |  |  |
| Werkt het team volgens planning? |  |  |  |
| Ja JA | Nee Reden: Oplossing: |  |  |
| Zijn er problemen? |  |  |  |
| Nee NEE | Ja Obstakel: Oplossing: |  |  |

Vul in na elke Stand-Up

| Stand-Up |  | Datum: 15-10-2024 | Sprint nr. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat is klaar sinds vorige Stand-up: Wireframes Hamza Home page af Akram |  |  |  |
| Werkt het team volgens planning? |  |  |  |
| Ja JA | Nee Reden: Oplossing: |  |  |
| Zijn er problemen? |  |  |  |
| Nee JA | Ja Obstakel:azad is er niet Oplossing:door strijden |  |  |

Vul in na elke Stand-Up

| Stand-Up |  | Datum: 16-10-2024 | Sprint nr. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat is klaar sinds vorige Stand-up: winkelwagen page af Akram bezig met de inlog page Hamza bezig met de admin page Azad |  |  |  |
| Werkt het team volgens planning? |  |  |  |
| Ja Ja | Nee Reden: Oplossing: |  |  |
| Zijn er problemen? |  |  |  |
| Nee NEE | Ja Obstakel: Oplossing: |  |  |

Vul in na elke Stand-Up

| Stand-Up |  | Datum: 23-10-2024 | Sprint nr. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat is klaar sinds vorige Stand-up: Alles behalve css die doet raar maar zijn we mee bezig |  |  |  |
| Werkt het team volgens planning? |  |  |  |
| Ja NEE | Nee Reden: css Oplossing: weten we niet zijn we mee bezig |  |  |
| Zijn er problemen? |  |  |  |
| Nee | Ja Obstakel:css werkt niet Oplossing: weten we nog niet |  |  |

Vul in na elke Stand-Up

| Stand-Up |  | Datum: | Sprint nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat is klaar sinds vorige Stand-up: |  |  |  |
| Werkt het team volgens planning? |  |  |  |
| Ja | Nee Reden: Oplossing: |  |  |
| Zijn er problemen? |  |  |  |
| Nee | Ja Obstakel: Oplossing: |  |  |

Vul in na elke Stand-Up

| Stand-Up |  | Datum: | Sprint nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wat is klaar sinds vorige Stand-up: |  |  |  |
| Werkt het team volgens planning? |  |  |  |
| Ja | Nee Reden: Oplossing: |  |  |
| Zijn er problemen? |  |  |  |
| Nee | Ja Obstakel: Oplossing: |  |  |

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team geleerd? - De product owner, scrum master en team zijn aanwezig - Laten zien van de gemaakte functionaliteit - Product owner kan het werk accepteren of weigeren! | Datum: | Sprint nr. |
| --- | --- | --- |
| Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd? |  |  |
| Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende? |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: | Sprint nr. |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? |  |  |
| Wat kan beter? |  |  |
| Actiepunt voor volgende Sprint Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint |  |  |